## Slide 1: Meet&Eat
Sprint IV

## Slide 2: Sprint Hauptziele
Design
Google Server Deployment
Bugfixing

## Slide 3: Backlog Übersicht
Aufgabe | Beschreibung (kurz) | Zeitschätzung
Redesign Logo & Landing Page | - | 4h
Rework Register User Page | Validation and error check | 7h
Rework Event Details | Better visualisation of information | 6h
Rework Tags List | Listing of tags with status | 6h 30m
(Dynamic) loading of comments and event functionality | Display of Event-list on dashboard | 10h

## Slide 4: Backlog Übersicht
Aufgabe | Beschreibung (kurz) | Zeitschätzung
Modify Comments | Add picture and name of commentators and current time | 8h
Add Tags on Dashboard & Event Details | - | 7h
Fix “Current Participants” | Show the right number of event participants | 3h
Rework datetime picker | User can choose date and time separately | 3h
Rework Buttons | - | 2h 30m

## Slide 5: Backlog Übersicht
Aufgabe | Beschreibung (kurz) | Zeitschätzung
Modify Dashboard Filter | Redesign filter bar | 7h
Bugfixing: leave/hide/delete event | Remove event from dashboard after leaving/... | 5h 30m
 |  | 69h 30m

## Slide 6: Zeitschätzung
Ganze Kapazität: 80h
Planning: 7h
Sprint IV: 69h 30m
Bug Fixing: ~10h
79h 30m pro Gruppe oder ~10h pro Person