## Slide 1: Meet&Eat
Sprint III

## Slide 2: Sprint Hauptziele
Design
Filters und Matching
User-Moderator Kommunikation
Google Server Deployment

## Slide 3: Backlog Übersicht
Aufgabe | Beschreibung (kurz) | Zeitschätzung
Redesign Logo & Landing Page | - | 2h
Redesign Event-List (Dashboard) | - | 10h
Redefine Filter | Search & Matching implementation | 5h 30m
Extend Tags | Interface for suggestion & approving the tags | 10h
(Dynamic) loading of comments and event functionality | Display of Event-list on dashboard | 10h

## Slide 4: Backlog Übersicht
Aufgabe | Beschreibung (kurz) | Zeitschätzung
Reporting Functionality | Reporting Interface for Moderator | 8h
Reset Password | Reset through email | 7h
Date & Time Filter | Implement searching bar on dashboard | 10h
Docker & Deployment | - | 6h
 |  | 68h 30m

## Slide 5: Zeitschätzung
Ganze Kapazität: 80h
Sprint II: 56h 30m
Planning: 7h
Bug Fixing: ~10h
73h 30m pro Gruppe oder ~9h 15m pro Person