## Slide 1: Meet&Eat
Sprint II

## Slide 2: Was hat sich seit dem letzten Mal geändert?
Zwei persönliche Treffen statt eines
Jede Aufgabe ist in kleine Unterpunkte unterteilt
Es werden identische und eindeutige Begriffe verwendet
“Nicht-positive” Zeitschätzung
Genauere Messung der Echtzeit
Eigene Deadlines
“Wenn etwas schief geht” - Plan erstellt

## Slide 3: Backlog Übersicht
Aufgabe | Beschreibung (kurz) | Zeitschätzung
Landing Page | Create Landing page with Log In, Registration, “Password forgot” | 8h 30m
Register User Page | Create registration form | 5h
Update Profile Page | Rewrite User’s data | 7h 30m
Define Roles: Dashboard | Create Dashboard views for different types of users | 7h 30m
Dashboard for moderator | Create template for moderator’s funktions | 6h

## Slide 4: Backlog Übersicht
Aufgabe | Beschreibung (kurz) | Zeitschätzung
Own Events | Create list with events in which the user participates | 4h
Report and Join | Join/leave events functionality, report to Moderator about indecent events | 5h
Event-tag | Create the system of tags | 7h 30m
Comments inside event | Create comment form on event page | 5h 30m
 |  | 56h 30m

## Slide 5: Zeitschätzung
Ganze Kapazität: 80h
Sprint II: 56h 30m
Gruppe: 8 Personen -> ~7h 3m pro Person